**План**

**мероприятий по подготовке Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей Детско-юношеская спортивная школа с.Овсянка (МОУ ДОД ДЮСШ с.Овсянка) к новому 2015/2016 учебному году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| **I.Организационные мероприятия** | | | | |
| 1.1. | Формирование реестра муниципальных образовательных учреждений, включенных в сеть системы образования Зейского района | | До 01.09.2015 | Юрчук Е.В., заместитель начальника отдела образования администрации Зейского ра |
| 1.2. | Организация предварительного комплектования обучающихся на 2015 – 2016 учебный год | | до 01.08.2015г. | Шедько Н.Ф., главный специалист РОО |
| 1.3. | Организация контроля за ходом подготовки образовательных учреждений к новому учебному году | | в течение  III квартала 2015г. | Левак В.П., директор МБУ ЦООУ Зейского района |
| 1.4. | Организация работы комиссии по приемке муниципальных образовательных учреждений к началу учебного года | | согласно графику | Молодцова Т.Ю., начальник РОО |
| **II. Мероприятия по улучшению материально – технической базы и оснащения образовательных организаций** | | | | |
| 2.1. | Проведение мониторинга оснащенности предметных кабинетов учебно-наглядными пособиями | | до 01.07 .2015г. | Фисенко Т.А. |
| 2.2. | Оснащение учебных кабинетов учебно- наглядными пособиями | | до 15.08.2015г. | Фисенко Т.А. |
| 2.3. | Оснащение спортивных залов учебно- спортивным инвентарем | | до 15.08.2015г. | Фисенко Т.А. |
| 2.4. | Текущий ремонт муниципальных образовательных учреждений | | до 25.07.2015г. | Фисенко Т.А. |
| 2.5. | Оформление и размещение стендов по реализации УФСК «ГТО» | | до 25.07.2015г. | Фисенко Т.А. |
| **III. Санитарно – гигиенические и медицинские мероприятия** | | | | |
| 3.1. | | Подготовка систем отопления к работе в осенне – зимний период 2015-2016г. | Согласно графику подготовки к эксплуатации в осенне- зимний период | Фисенко Т.А. |
| 3.2. | | Благоустройство территории муниципальных образовательных учреждений (озеленение, разведение клумб, уборка мусора, скашивание травы и т.д.) | Весь период | Фисенко Т.А. |
| 3.3. | | Обеспечение прохождения в полном объеме периодических медицинских осмотров работниками образовательных учреждений | по графику | Фисенко Т.А. |
| **IV. Мероприятия пожарной безопасности** | | | | |
| 4.1. | Выполнение плана первоочередных мероприятий по исполнению предписаний ГПН на 2015г.: огнезащитная обработка деревянных конструкций, проведение замеров сопротивления, установка ПС, ремонт АПС | | до 25.07.2015г. | Фисенко Т.А. |
| 4.2. | Проведение обследования образовательных учреждений в соответствии с требованиями пожарной безопасности | | до 25.07.2015г. | Фисенко Т.А. |
| 4.3. | Организация эвакуационных учебно - тренировочных мероприятий с обучающимися и сотрудниками учреждения | | до 10.09.2015г. | Фисенко Т.А. |
| 4.4. | Проведение занятий, инструктажей с обучающимися по курсам ОБЖ, противопожарная безопасность | | до 05.09.2015г. | Фисенко Т.А. |
| **V. Мероприятия по антитеррористической безопасности и**  **профилактике экстремизма** | | | | |
| 5.1. | Разработка плана профилактических мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму в муниципальных образовательных организациях | | до 25.07.2015г. | Фисенко Т.А. |
| 5.2. | Обеспечение функционирования системы тревожной сигнализации (при наличии технической возможности) | | август | Фисенко Т.А. |
| 5.3. | Проведение ежедневной проверки образовательных учреждений и прилегающей территории | | постоянно | Белолипедский А.В.  Пастарнак А.И. |
| 5.4. | Оформление стенда «Уголок безопасности» с размещением его на видном и доступном месте в образовательной организации | | до 25.07.2015г. | Галанова Н.В. |
| 5.5. | Подготовка графика проведения тренировок с участниками образовательного процесса в случае возникновения угрозы совершения террористического акта | | до 25.07.2015г. | Фисенко Т.А. |
| 5.6. | Обеспечение контрольно – пропускного режима в образовательных учреждениях | | постоянно | Фисенко Т.А. |
| 5.7. | Ремонт освещения по периметру образовательных учреждений | | до 25.07.2015г. | Фисенко Т.А. |
| 5.8. | Обследование территории образовательных учреждений перед началом нового учебного года | | до 01.09.2015г. | Белолипедский А.В.  Пастарнак А.И. |
| **VI. Контрольные мероприятия** | | | | |
| 6.1. | Проведение еженедельного мониторинга готовности муниципальных образовательных учреждений к началу нового учебного года | | июль- август | Молодцова Т.Ю., начальник отдела образования администрации Зейского района |
| 6.2. | Исполнение Плана мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и охраны труда в образовательных организациях | | IIIквартал 2015г. | Фисенко Т.А. |
| 6.3. | Оформление актов готовности образовательных учреждений к началу нового учебного года | | до 25.07.2015г. | Фисенко Т.А. |